Le sujet de la VAE Collective (VAEC) a été ouvert par France VAE entre le Second Semestre 2023 et le 1er semestre 2024 suite aux demandes reçues de différents acteurs de l’écosystème. L’expertise de l’équipe dans ce domaine (plus de 200 VAEC accompagnées par des entreprises a permis de rapidement proposer les contours d’un parcours de VAEC et d’envisager une première version de la fonctionnalité. Ces travaux sont restés en suspens à la suite de la pause politique du 2nd semestre 2024.

Nous proposons ici une feuille de route pour permettre la VAE collective sur FVAE d’ici fin Avril 2025 avec une version définitive intégrant un espace entreprise dédié dans le courant du 3è trimestre 2025.

À titre indicatif, voici un exemple d’acteurs rencontrés en 2023 et 2024 et les sujets remontés.

| Acteurs | Sujets remontés | Date |
| --- | --- | --- |
| Club Med/ vitalliance/ Seniors et compagnie | Support aux entreprises et aux candidats, modalités de financement | Avril 23 à février 24 |
| Lanion Tregor Solidarités | Nombre de salariés minimum à inscrire | 02/05/2024 |
| Groupe UGECAM | Espace employeur sur la plateforme, modalités du processus de VAE | 02/05/2024 |
| AFPAR La Réunion | Choix de l’AAP, modalités de financement | 16/05/2024 |
| CNAM; OPCO2I ,OPCommece/ Uniformation OPCO Santé | Critères d’engagement sur un projet collectif, modalités de financement, orientation du candidat pré-VAE | Jjuin /2024 |

## Séquencement du développement produit

Développement du produit en 3 grandes étapes :

1- Mise en production d’un MVP (Minimum Viable Product ):

- Objectif : proposer un parcours de VAEC (mettre en place une première brique qui répond aux besoins déjà identifiés)

- Approche et parcours utilisateur :

  - Le commanditaire de la VAE accède à une liste d’AAP disponibles et leur contact (pour son / ses diplômes, la modalité de financement etc…) dans FVAE

  - Le commanditaire de la VAE envoie les informations structurantes pour la création de sa VAE collective dans FVAE (AAP, diplôme, certificateur, dates, informations liées au financement)

  - Un administrateur  FVAE crée la session / cohorte et génère un code à transmettre aux salariés ou public ciblé)

  - Le  candidat accède à FVAE, saisit son code, crée son compte et l’ensemble des informations sont déjà fléchées pour lui (AAP, diplôme(s), certificateur). Il n’a plus qu’à finaliser et transmettre sa candidature à l’AAP

  - L’AAP et le certificateur peuvent, depuis leur espace suivre et identifier chacune des cohortes sur lesquelles ils sont positionnés

  - L’AAP et le certificateur peuvent traiter les candidatures (création et envoi du dossier de faisabilité, décision de recevabilité, etc) avec la même fluidité qu’un parcours normal tout en ayant la possibilité de pouvoir procéder par cohorte

  - Un tableau de bord hors plateforme France VAE est transmis au commanditaire pour suivre l’avancement des parcours

- Délai : début mai 2025

2- Retour d’expérience et ateliers d’expression de besoins à partir de mai 2025

- Objectifs :

  - Améliorer rapidement l’espace certificateurs suite aux premiers retours des utilisateurs

  - Préciser les besoins et attentes des commanditaires pour qu’ils soient indépendants dans la création et la gestion des cohortes de VAEC

  - Améliorer rapidement les espaces AAP suite aux premiers retours des utilisateurs

- Approche :

  - Ateliers d’expression de besoins et retours d’expérience le cas échéant (3 acteurs par typologie : Branches Pro- OPCO  / Entreprises / Régions cf plan de déploiement ci-dessous)

  - Ateliers d’expression de besoins et retours d’expérience des AAP

  - Evolution des espaces certificateurs et AAP : selon les besoins les plus urgents

- Délai : courant mai 2025

3- Mise en place de l’espace commanditaire (Entreprises/Branches/Régions) et enrichissement des autres espaces

- Objectif : création de l’espace Commanditaire “projet collectif” : inscription et connexion à cet espace qui pourraient utiliser, Pro-Connect (disponible courant juin 2025)

- Approche (macro fonctionnalité à préciser) :

  - Mise en production d’une première version de l’espace commanditaire - création et suivi de cohortes, tableaux de bord de suivi intégrés

  - Amélioration des espaces AAP et certificateurs suite au retour d’expérience post mise en production du MVP

- Délai : fin juillet 2025

## Déploiement de la VAEC auprès de l’écosystème

## Identifier les têtes de pont servants de pilote sur les premiers projets de VAEC ( 2/3 entreprises, une ou 2 branches/1 ou 2 OPCO dès le lancement du Pilote

## Préparer une communication destinée aux entreprises à travers des articles thématiques et une FAQ :

- Clarifier le positionnement de la VAEC comme un outil au service de la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) au sein des entreprises

- Apporter des préconisations sur les différentes étapes à mener en vue d’organiser une VAEC :

  - Cadrer les besoins de l’entreprise : identifier les corps de métier prioritaires, identifier les certifications les plus pertinentes avec l’appui de partenaires extérieurs (ex : Point relais conseil VAE)

  - Inviter les salariés, sur la base du volontariat, à bénéficier d’un temps d’information sur la démarche de VAE collective au sein de l’entreprise

  - Tisser un partenariat avec un organisme accompagnateur

  - Mettre en place une organisation logistique

- Positionner les OPCOs et branches professionnelles comme relais de l’information et la source de financement

- S’appuyer sur les réseaux pour relayer l’information et les modalités de VAEC auprès des candidats et AAPs : partenaires sociaux, réseau des AFPA, managers de proximité et DAVAs